Test Result Report

Приложение «Калькулятор» V 1.0.0

Хомич Александр

08.12.2025-19.12.2025

Белозор Александр

Команда тестирование

| Роль | Сотрудник |  |
| --- | --- | --- |
| QA Leed | Белозор Александр |  |
| QA junior | Хомич Александр |  |

Описание процесса тестирование

Тестирование проводилась в ручную на ПК с процессором MD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx   (2.10 GHz) .Было проведено Функциональная тестирование согласно требованием а также Smoke test и Critical path test. Все функции приложение про тестированы. Тест кейсы пройдены и дефекты задокументированн.

Краткое описание (Summary)

Калькулятор v 1.0.0 был успешно протестирован. В ходе тестирование было выявлено критическое несоответствие функциональным требованием а также некорректное отображение элементов интерфейса. Обнаружены ошибки в работе арифметических  функции , расчёт проводится не правильно. Приложение работает не стабильно.

График тестирование

Изучение требований 1 час

Написание тест кейсов 8 часов

Проведение тестов 8 часов

Описание дефектов 8 часов

Список ошибок

| БГ1 | В цифровом блоке приложении калькулятор кнопка 2имеет иное визуальное оформление , отличается от других кнопок и в кнопке 0 лишняя точка | low |
| --- | --- | --- |
| БГ2 | При вводе мышкой цифр в цифровом блоке приложения кнопка 9 не работает и не отображается в поле ввода | medium |
| БГ3 | После ввода числа и нажатия кнопки "+" мышью содержимое в поле ввода исчезает | Low |
| БГ4 | После выполнении Арифметической операции в поле ввода отображается "В результате получилось " вместо только числа | medium |
| БГ5 | При выполнении одновременно арифметических операций сложения и вычитания приложение выдает неверный результат | High |
| БГ6 | Клавиша Enter для "=" при выполнении арифметических операций выдает неверный результат в поле ввода | Medium |

| БГ7 | При переключении с обычного режима в инженерный в пункте меню "Выбор" дополнительные кнопки инженерного режима не появляются | High |
| --- | --- | --- |
| БГ8 | При переключении с инженерного режима в обычный в пункте меню "Выбор" появляется красный фон в цифровом блоке | Medium |
| БГ9 | Отсутствие реакция на нажатие кнопки “Развернуть/Восстановить” в приложении Калькулятор | Medium |
| БГ10 | В поле ввода можно поставить несколько десятичных запятых подряд в одном числе | Medium |
| БГ11 | При клике мышкой по любому месту корпуса калькулятора вне цифровых и функциональных кнопок всплывает дополнительное окно с ошибкой и закрывается приложение | High |
|  | (Добавлю позже все дефекты) |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный Билд к релизу не рекомендую так дефекты не закрыты.